1. 梳理做了那些项目,把所有的用户需求资料放在一起，并上传到svn上。 V2.0.1。
2. 竞争对手资料查看，查看竞争对手实现了什么功能，，并在资料上传到svn上。

3. 梳理用户需求列表，需要说明需求来源，来源次数

4.说明那些事核心功能，那些事亮点功能

5. 确定那些功能需要本次版本规划

6.产品需求

7.架构上是否进行调整， 数据库操作统一到java这边来开发。

采集WEB修改

控件修改

服务修改

中心WEB 修改

计划：1.8 完成用户功能列表。

1.4完成用户需求的资料

1.4,1~6完成功能设计

1.7~1.8 完成需求评估。

1.15完成产品需求

1.18~1.31 交互设计