**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | iVMS-8000-FMS(v2.2.2)移动办公方向 设计评审会议 | | | | |
| **会议时间** | 2017年3月31日 18:30-20:00 | | | | |
| **会议地点** | B16-02 | | | | |
| **出席** | 曹富春, 李同立, 耿乔磊, 夏嘉蔚, 胡小琴5, 金陈武, 彭真3 | | | | |
| **请假** |  | **迟到/早退** |  | **缺席** |  |
| **发起人** | 曹富春 | **主持人** | 曹富春 | **记录人** | 曹富春 |
| **会议主要内容** | | | | | |
| 1. 总体设计预审缺陷会议评审； 2. 概要设计预审缺陷会议评审； 3. 当前测试进度及项目缺陷情况反馈；——缺陷较少，多为安全类缺陷。 4. 下周项目计划制定安排。 | | | | | |
| **会议决议** | | | | | |
| 1. 安全类缺陷及时修复； 2. 4/6号进行B2测试。 | | | | | |
| **待办事项** | | | | | |
| 1、夏工向安全实验室确认扫描工具无法扫描的原因及解决方案。 | | | | | |