**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议主题** | FMS(v2.2.2)研发沟通会议 | | | | |
| **会议时间** | 2017年4月24日 16:30-17:00 | | | | |
| **会议地点** | B18-04 | | | | |
| **出席** | 曹富春,蒋开波,周佳军,朱可,沈佳栋 | | | | |
| **请假** |  | **迟到/早退** |  | **缺席** |  |
| **发起人** | 周佳军 | **主持人** | 周佳军 | **记录人** | 周佳军 |
| **会议主要内容** | | | | | |
| **理财基线V2.2.3进度反馈**   1. 这周完成产品需求文档和概要设计文档的评审工作 2. 介绍项目的周期时间, 并且根据个人情况制定相应的工作进度 | | | | | |
| **上周总结** | | | | | |
| 1. 本周完成产品需求和概要设计文档评审 2. 提交个人的工作进度计划 3. 在文档评审的期间中, 开始编码工作 | | | | | |
| **本周计划** | | | | | |
| 1. **前端** 2. 搭建好运维管理模块的总体结构，开发其中运维概况里面的7日报价情况统计，和7日录像情况统计。 3. 开发运维概况中的今日服务状态和今日设备在线统计，并完成报警统计页面的左边col-sub部分。 4. 开发报警统计中的col-main部分，以及录像统计中的左边col-sub部分。 5. 开发录像统计中的col-main部分。并对一周的开发工作进行回顾，测试与改进。 6. **WEB** 7. 周二提交概要设计文档, 进行评审, 完成评审, 把之前的移动端的代码进行迁移到开发分支上, 给移动端提供正常服务 8. 周三到周五期间编码运维模块的接口, 与朱可进行相应的联调工作 9. **移动端** 10. 安全红线 11. 生产视频文件缩略图（包括海康私有格式和普通视频格式） 12. 缩略图同步问题引起的UI问题 | | | | | |