**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | FMS(v2.2.3)研发沟通会议 | | | | |
| 会议时间 | 2017年5月3日 14:00-15:00 | | | | |
| 会议地点 | B16-05 | | | | |
| 出席 | 曹富春,蒋开波,周佳军,朱可,沈佳栋 | | | | |
| 请假 |  | 迟到/早退 |  | 缺席 |  |
| 发起人 | 周佳军 | 主持人 | 周佳军 | 记录人 | 周佳军 |
| **上周总结** | | | | | |
| 前端：录像管理页面开发、接口调试，70%；  WEB：前端联调25%，手机端开发完成联调；  APP：开发完成，联调中。 | | | | | |
| **本周计划** | | | | | |
| **WEB：**  1、3号完成移动端联调；  2、4-6号完成运维模块联调；  **前端：**   1. 完成与WEB模块联调；   **移动端：**  1、3号完成联调测试；  2、4号安全红线测试；  3、5-6自测。 | | | | | |
| **其他** | | | | | |
| 1. 系统测试标准云环境尽早提供； 2. 运维管理模块权限修改； 3. 需求内容有删减，会发起变更流程； 4. 移动客户端以手机为准，手机版本4.0.2； 5. 周五进行评审的会议评审。 | | | | | |