**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | FMS(v2.2.3)项目会议 | | | | |
| 会议时间 | 2017年5月19日 17:00-17:30 | | | | |
| 会议地点 | B14-05 | | | | |
| 出席 | 曹富春,蒋开波,周佳军,朱可,沈佳栋，夏嘉蔚，胡小琴5 | | | | |
| 请假 |  | 迟到/早退 |  | 缺席 |  |
| 发起人 | 曹富春 | 主持人 | 曹富春 | 记录人 | 周佳军 |
| **本周总结** | | | | | |
| 1. 集成测试5/16结束； 2. 系统测试5/17结束，严重问题包含：上传失败、双网域缺陷、安卓6.0； 3. 缺陷修复情况 | | | | | |
| **下周计划** | | | | | |
| **集成测试B2：**  1、时间安排：5/22-5/23，缺陷验证  **系统测试B2：**   1. 时间安排：5/27，缺陷验证   **用户文档**  1、运维管理（朱可）——下周一5/22完成  2、移动端部分（沈佳栋）——下周三12:00之前  3、5/27前完成评审  **缺陷分析（周佳军汇总）**  1、5/24前完成，周佳军负责汇总 | | | | | |
| **其他** | | | | | |
|  | | | | | |